高寒区新安江水文模型

业务化预报与可视化平台建设方案

PostgreSQL、PostGIS、NetCDF、Python 与 Vue 3 的一期技术蓝图

| 文档类型 | 建设方案 |
| --- | --- |
| 适用范围 | 高寒区试点流域新安江模型业务化预报平台 |
| 编制日期 | 2026年7月 |

以可复算运行链为核心的资料、模型、状态、数据库与可视化方案

目录

一、文档定位与一期边界

二、总体架构与技术选型

2.1 推荐架构

2.2 一期技术栈

2.3 不照搬三峡项目的部分

2.4 后续扩展边界

三、数据分层、数据库与 NetCDF 协同

3.1 数据分层原则

3.2 PostgreSQL 逻辑模式

3.3 NetCDF 产品规范

3.4 文件目录与产品登记

四、模型模块、状态继承与连续预报

4.1 高寒区模型能力组合

4.2 状态快照与版本链

4.3 运行类型与质量门槛

五、运行编排、API 与实时通信

5.1 运行请求与异步任务

5.2 通信边界

5.3 运行事件最小状态机

六、前端作业台与组件边界

6.1 页面优先级

6.2 预报作业台布局

6.3 前端目录和组件规则

七、本地部署、配置与运维

7.1 服务组成

7.2 配置项

7.3 备份与恢复

八、实现里程碑与验收条件

8.1 建设顺序

8.2 一期验收指标

8.3 开工前必须确定的六项事实

九、第一批开发任务

十、结论

一、文档定位与一期边界

本方案用于指导高寒区新安江水文模型从资料接入、预处理、连续运行到预报研判的第一期建设。它不是单纯的界面原型，也不是一次性科研脚本的说明书，而是后续可以持续增加高寒区水文过程、站网资料和模型方案的业务底座。

一期的目标不是一次完成所有模型功能，而是在一个试点流域上建立完整、可复算的闭环：原始资料可追溯，入模资料有版本，状态能够继承，预报结果可以回查，页面能够解释一次预报为何得到该结果。

| 范围 | 一期必须交付 | 一期暂不纳入 |
| --- | --- | --- |
| 空间范围 | 一个试点流域、子流域、河网、站点和一个或多个控制断面 | 多流域统一运营、跨区域数据交换平台 |
| 数据 | 降水、气温、蒸散发或蒸散发替代量、水位或流量、预报降水 | 全量遥感反演链、所有历史资料自动清洗 |
| 模型 | 新安江核心、降雨降雪相态、度日融雪、冻土下渗修正、河网汇流 | 能量平衡融雪、复杂同化、多模型自动集成 |
| 运行 | 实时预报、历史回算、状态重建、运行档案 | 高并发集群调度、跨单位工作流编排 |
| 前端 | 实时监视、预报作业、状态诊断、运行档案、基础配置 | 三维展示优先、移动端、演示型大屏 |

一期必须坚持以下四条底线。

前端不直接读写 NetCDF 文件路径，也不直接拼装模型输入。

每次模型运行都生成唯一 `run_id`，并固定引用的数据、参数、状态和程序版本。

原始观测、质量控制结果、入模产品和模型成果分别保存，任何一步都不能覆盖上一步。

高寒区过程以可插拔模型模块接入，不能把降雪或冻土逻辑散落在页面、脚本和数据库触发器中。

二、总体架构与技术选型

2.1 推荐架构

第一期采用“单体业务平台 + 独立计算进程”的架构，而不是一开始拆成多个微服务。模型计算、NetCDF 读写和资料预处理本来就以 Python 为主，因此 API 服务与计算 Worker 共享同一套 Python 领域代码；二者进程独立，职责清晰，后期可以按负载再拆分。

站网资料 / 格点资料 / 预报降水
                |
                v
原始资料入库 -> 质量控制与空间归集 -> 入模 NetCDF 产品
       |                    |                    |
       v                    v                    v
 PostgreSQL/PostGIS <--- 产品目录与版本登记 ---> NC 文件库
       |                                         |
       |                                         v
       +---- 运行编排 API -> 计算 Worker -> 状态 / 结果 NetCDF
                                      |
                                      v
                          运行档案、指标、事件日志
                                      |
                                      v
                     Vue 作业台：地图、过程线、表格、诊断

该结构中，PostgreSQL 是业务事实和索引的唯一来源，NetCDF 是多维数值产品的唯一载体。运行时先由数据库确定“本次应该使用哪一个产品和版本”，再由 Worker 打开对应 NetCDF 文件；运行结束后，Worker 把产物登记回数据库。这样既不把大矩阵硬塞进关系表，也不会让 NC 文件游离于业务档案之外。

2.2 一期技术栈

| 层次 | 一期选择 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + PostGIS 3 | 同时满足站网时序、空间对象、事务、版本和空间查询 |
| 数值文件 | NetCDF4，Python xarray + netCDF4 | 适合 `time`、`subbasin`、`section`、`y`、`x` 等多维水文产品 |
| 后端 API | Python 3.11 + FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy 2 + Alembic | 与模型、xarray 和科学计算代码同语言，接口文档可自动生成 |
| 计算 Worker | Python 独立进程，复用模型核心包 | 将长时计算与 HTTP 请求隔离，避免网页请求被模型运行阻塞 |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Vue Router + Pinia | 新项目采用当前维护路径，组件、类型与工程化能力更稳定 |
| 业务组件 | Element Plus + ECharts | 分别负责表单表格和过程线、雨量图、指标图 |
| 二维地图 | OpenLayers | 满足站点、河网、子流域、GeoJSON 和栅格叠加，不强制引入三维场景 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx 或 Caddy | 本地和服务器使用同一服务边界，便于迁移与备份 |
| 测试 | pytest、PostgreSQL 集成测试、Playwright | 同时验证模型、数据产品、接口和关键作业流程 |

Redis、Celery、消息队列、GeoServer 和 Kubernetes 均不作为一期前置依赖。只有在出现以下明确条件后再引入：同一时刻需要多个长任务排队、WebSocket 广播跨多个 API 进程、空间图层无法由普通 GeoJSON 或切片服务支撑，或部署已经扩展到多台机器。

2.3 不照搬三峡项目的部分

三峡开源项目的价值主要在信息呈现和交互组织，不在基础数据与模型生产化。它使用 Vue 2、Cesium、Spring Boot、FastAPI、MySQL、Redis 等多套服务，并包含本地模拟站点数据降级逻辑；这些选择适合学习型三维沙盘，但会增加本项目第一期的维护成本。

| 可借鉴 | 本项目的落地方式 | 不直接照搬 |
| --- | --- | --- |
| 左导航、业务面板、地图和过程线联动 | 一图、一线、两侧栏的二维预报作业台 | Cesium 三维场景作为一期核心 |
| HTTP 查询、WebSocket 实时推送、SSE 任务进度 | HTTP 负责查询和命令，WebSocket 负责监测事件，SSE 负责单次运行进度 | 多个后端网关和前端直连内部服务 |
| 图表、预警、运行进度、站点飞行定位等交互形态 | 用 ECharts、OpenLayers 和组件化面板实现 | 数千行的综合面板组件和事件总线式耦合 |
| 分区汇流和拓扑展示 | 将河网拓扑、子流域关系放入 PostGIS 和模型配置 | 用演示数据替代资料质控与版本管理 |

2.4 后续扩展边界

一期虽然采用单体部署，但接口和目录必须保留拆分边界。API 只负责鉴权、校验、查询和创建运行任务；Worker 只负责预处理、模型计算和产品写入；模型核心不依赖数据库会话、HTTP 框架或前端字段。这样以后替换调度器、增加多 Worker 或接入新的模型过程时，不需要重写已有业务逻辑。

三、数据分层、数据库与 NetCDF 协同

3.1 数据分层原则

数据必须按“原始资料、采用资料、入模产品、状态产品、结果产品、运行档案”分层。原始资料用于保真和追溯，采用资料用于业务判断，NetCDF 用于模型读取和数值分析，数据库用于对象关系、版本、索引和审计。

| 数据类别 | 主存储位置 | 典型内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础空间对象 | PostgreSQL/PostGIS | 流域、子流域、河段、断面、站点、拓扑 | 稳定对象和空间关系，修改必须版本化 |
| 原始观测 | PostgreSQL | 原值、观测时间、接收时间、来源、批次 | 只追加，不在原记录上直接改值 |
| 质量控制与采用值 | PostgreSQL | QC 标志、订正值、采用值、订正原因 | 通过视图或明确版本选择给预处理使用 |
| 格点与子流域驱动 | NetCDF | 降水、温度、蒸散发、质量标志 | 数据库保存产品目录和元数据 |
| 模型状态 | NetCDF | 张力水、自由水、汇流蓄量、积雪、冻土状态 | 状态快照可继承、可回算 |
| 模型结果 | NetCDF + PostgreSQL 摘要 | 子流域产流、断面过程线、指标 | 大序列进 NC，洪峰等摘要入数据库 |
| 运行档案 | PostgreSQL | `run_id`、依赖版本、状态、日志、产品引用 | 预报、回算、率定均使用同一档案机制 |

3.2 PostgreSQL 逻辑模式

建议按业务职责划分 schema，而不是把全部表堆在 `public` 下。以下为一期最小表集合；字段可以细化，但表的职责不要混淆。

| Schema | 核心表 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| `ref` | `basin`、`subbasin`、`reach`、`section`、`station` | 管理稳定水文对象、编码和 PostGIS 几何 |
| `obs` | `observation_raw`、`observation_selected`、`qc_event` | 保留原始值、采用值和质量控制依据 |
| `catalog` | `data_product`、`data_asset`、`product_variable` | 登记每个 NetCDF 或原始文件的路径、校验码、时空范围和变量 |
| `model` | `model_profile`、`parameter_set`、`state_snapshot` | 管理模型能力组合、参数版本和状态快照 |
| `ops` | `model_run`、`run_input`、`run_output`、`run_event` | 管理运行请求、输入清单、成果引用、进度和错误 |
| `audit` | `operation_log` | 记录人工订正、手工状态修正、配置变更和发布动作 |

关键约束如下。

所有水文对象使用稳定业务编码，同时使用数据库主键；接口优先暴露业务编码，内部关联使用主键。

`observation_raw` 的唯一性至少由 `station_id`、`variable_code`、`observed_at`、`source_batch_id` 约束，允许同一时刻多来源并存。

`observation_selected` 必须能反查原始记录、质量规则和人工订正依据，不能只留下最终数值。

`data_asset` 必须保存相对路径、SHA-256 校验码、文件大小、时间范围、空间范围、生产程序版本和产品版本。

`model_run` 不能只记录“成功或失败”，还必须固定 `model_profile_id`、`parameter_set_id`、`state_in_id`、运行窗口、预见期和代码版本。

站点时序表至少建立 `(station_id, observed_at)` 索引，空间表建立 GiST 几何索引，产品目录以产品类型、流域、时间范围和版本建立复合索引。

3.3 NetCDF 产品规范

NetCDF 文件不是临时中间文件，而是受版本控制的数据产品。第一期统一采用 UTC 时间、明确单位、明确缺测值和明确 `product_schema_version`。变量命名优先使用可读英文名，说明文字和单位写入属性，不在文件名中拼接隐含语义。

| 产品 | 推荐维度 | 最小变量 | 关键全局属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| `forcing.nc` | `time, subbasin`，必要时 `time, y, x` | `precipitation`、`air_temperature`、`potential_evaporation`、`quality_flag` | `basin_code`、`data_version`、`source_product_ids` |
| `state_in.nc` / `state_out.nc` | `subbasin, state_variable` | `wu`、`wl`、`wd`、`free_water`、`routing_storage`，以及启用的雪冻土状态 | `valid_at`、`state_version`、`parent_state_id` |
| `result.nc` | `time, section` 和 `time, subbasin` | `discharge_forecast`、`runoff_total`、`runoff_surface`、`runoff_interflow`、`runoff_groundwater` | `run_id`、`parameter_version`、`state_in_id` |
| `diagnostic.nc` | 按需使用 `time, subbasin` | 面雨量、产流面积、融雪补给、冻土修正量、质量统计 | `run_id`、`diagnostic_version` |

每个产品必须至少包含 `time` 坐标及其单位、变量单位、缺测值、生成时间、生产程序 Git 提交号或发布版本、上游产品 ID 列表和 SHA-256。对于内部产品，可以在 CF Convention 的基本时间与坐标规范上增加项目属性；不要为了“符合格式”而在第一期引入难以维护的自定义标准。

3.4 文件目录与产品登记

文件路径使用相对根目录，数据库中不存用户电脑的绝对路径。实际根目录通过环境变量 `DATA_ROOT` 配置，开发机、服务器和测试环境可以映射到不同位置。

data-products/
  raw/
    station/{source}/{yyyy}/{mm}/
    grid/{source}/{yyyy}/{mm}/
  curated/
    forcing/{basin_code}/{product_version}/forcing.nc
  state/
    {model_profile}/{state_version}/state.nc
  result/
    {run_id}/result.nc
  diagnostic/
    {run_id}/diagnostic.nc
  archive/
    manifests/{run_id}.json

前端永远只获得产品 ID、下载授权地址或已经聚合的 JSON 结果；它不持有服务器文件路径。运行清单 `archive/manifests/{run_id}.json` 与数据库 `ops.model_run` 互相校验，可在数据库恢复或文件迁移后重新建立索引。

四、模型模块、状态继承与连续预报

4.1 高寒区模型能力组合

高寒区版本不应把“新安江模型”简单等同于单一产流公式。推荐将模型能力组织为 `model_profile`，每个 profile 明确启用哪些模块、参数集合和状态变量。第一期选择一个可解释、可率定的最小组合，之后再增加复杂过程。

forcing
  -> precipitation phase partition
  -> degree-day snowmelt
  -> frozen-soil infiltration adjustment
  -> Xinanjiang evapotranspiration and runoff generation
  -> runoff source partition
  -> subbasin routing
  -> river-network routing
  -> section forecast and diagnostics

| 模块 | 一期职责 | 输入 | 输出 | 一期边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相态判别 | 按温度或湿球温度把降水拆为雨和雪 | 降水、气温、阈值参数 | 雨量、雪量 | 不实现复杂云微物理过程 |
| 融雪模块 | 使用度日法产生融雪补给 | 气温、雪量、积雪水当量 | 融雪量、更新后的 SWE | 不实施能量平衡模型 |
| 冻土修正 | 用冻结指数或有效下渗系数修正下渗和地表产流 | 土壤状态、气温、冻结参数 | 修正量、冻结状态 | 先做可率定的经验结构 |
| 新安江核心 | 蒸散发、蓄满产流、分水源 | 入模水量、蓄水状态、参数 | 各径流分量、更新状态 | 保持纯计算，不读数据库 |
| 汇流模块 | 子流域和河网传播 | 径流分量、河网拓扑、汇流状态 | 出口和断面流量 | 一期优先一种稳定方法 |

模型核心函数只接收结构化 `Forcing`、`State`、`Parameters` 和 `Topology` 对象，只返回 `Result`、`State` 与 `Diagnostics`。数据库读写、NetCDF 打包、HTTP 请求和页面格式化全部在模型核心之外完成。

4.2 状态快照与版本链

连续预报的可信度取决于状态管理。每个可用状态快照都要有 `state_version`、`valid_at`、`parent_state_id`、`source_run_id`、`parameter_set_id`、`data_version` 和产品 ID。状态不是普通结果附件，也不允许被新的预测结果静默覆盖。

滚动预报按照以下顺序执行。

找到目标 `model_profile` 和 `t0` 之前最新、已确认的状态快照。

从该状态快照推进到当前时刻，使用已通过质控的实测或采用资料。

生成“现在时刻”的新状态快照，并将其登记为本次运行的 `state_out_id`。

读取当前时刻之后的预报降水、温度和蒸散发产品。

从新状态向未来预见期计算，生成断面预报和诊断产品。

将输入产品、参数、状态、结果、指标和日志固定到同一个 `run_id`。

API 发布可查询摘要，前端按 `run_id` 展示而不是读取“最新文件”。

当资料补传、订正或参数切换后，系统不修改旧运行。它创建新的 `model_run`，引用新的输入版本，并从受影响时刻之前最近的有效状态开始重建。旧结果保留，新旧运行可在档案页对比。

4.3 运行类型与质量门槛

| 运行类型 | 用途 | 状态来源 | 是否发布业务结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| `realtime_forecast` | 正式滚动预报 | 最近确认状态，先推至当前时刻 | 是，满足资料质量门槛时发布 |
| `hindcast` | 历史场次复算与验证 | 指定历史状态或预热结果 | 否，进入研究和评价档案 |
| `calibration` | 参数率定与模型比较 | 指定事件与预热窗口 | 否，生成参数候选版本 |
| `state_rebuild` | 补传资料、订正资料后的状态重建 | 受影响时刻前的可用状态 | 由业务人员确认后发布 |

发布前至少检查关键站到报率、关键变量缺测比例、入模产品校验码、状态时间一致性和水量平衡。门槛未满足时，运行可以完成，但状态必须标记为 `degraded` 或 `failed`，前端必须展示原因，不能用随机数或模拟资料静默替代。

五、运行编排、API 与实时通信

5.1 运行请求与异步任务

模型运行不能在 HTTP 请求生命周期内同步完成。`POST /api/v1/runs` 仅负责校验请求、创建 `model_run` 和返回 `202 Accepted`；Worker 领取运行后持续写入 `run_event`，前端通过 SSE 获取进度。这样即使模型运行十分钟，也不会占住浏览器请求或导致用户重复点击。

| 接口 | 作用 | 主要返回 |
| --- | --- | --- |
| `POST /api/v1/runs` | 创建预报、回算或率定运行 | `run_id`、初始状态、SSE 地址 |
| `GET /api/v1/runs/{run_id}` | 查询运行状态和依赖版本 | 状态、输入清单、指标、错误摘要 |
| `GET /api/v1/runs/{run_id}/series` | 查询断面或子流域过程线 | 时间数组、实测值、预报值、单位 |
| `GET /api/v1/runs/{run_id}/diagnostics` | 查询状态和产汇流诊断 | 状态摘要、贡献量、质量说明 |
| `GET /api/v1/archive/runs` | 条件检索历史运行 | 分页运行列表和版本信息 |
| `GET /api/v1/monitor/stations` | 查询当前或历史站点快照 | 站点值、QC 状态、预警等级 |
| `GET /api/v1/events/runs/{run_id}` | SSE 推送单次长任务进度 | 阶段、百分比、日志摘要、终态 |
| `WS /api/v1/ws/monitor` | 推送实时站网和预警变化 | 站点增量、预警事件、数据质量变化 |

前端创建运行时只传递业务语义，例如目标断面、起报时刻、预见期、模型 profile 和方案 ID。后端负责解析实际的 `parameter_set`、`state_snapshot` 与 `data_product`，并把最终解析结果写入运行清单。

5.2 通信边界

HTTP 是业务查询和明确命令的主通道；WebSocket 只用于“最新站点数据、预警和质量状态”等持续变化的监视事件；SSE 只用于一条运行任务的阶段性进度。三种方式不要互相替代，也不要让前端同时维护多条不受控的长连接。

统一事件字段至少包括 `event_id`、`event_type`、`occurred_at`、`basin_code`、`run_id`、`payload_version` 和 `payload`。事件消费者必须能根据 `event_id` 去重，断线重连后通过 HTTP 回补最终状态。

5.3 运行事件最小状态机

queued -> validating -> preparing -> running -> writing_products -> completed
                     \-> failed
queued / validating / running -> cancelled

每次状态变更必须记录发生时间、执行组件和可读说明。错误日志不能只存在容器标准输出，也要以摘要写入 `ops.run_event`，便于运行档案和问题排查。

六、前端作业台与组件边界

6.1 页面优先级

页面按水文业务任务拆分，而不是按技术功能堆叠。第一期只实现能够支撑闭环运行的四个页面，率定验证和复杂报表可以在核心链路稳定后加入。

| 页面 | 一期职责 | 核心对象 |
| --- | --- | --- |
| 实时监视 | 查看站网到报、资料质量、降雨和预警 | 站点、河网、子流域 |
| 预报作业台 | 选择断面和方案，发起运行，跟踪进度，查看过程线 | 断面、预报运行、时间轴 |
| 状态与档案 | 查看状态快照、运行版本链、成果和诊断 | `run_id`、`state_version`、参数集 |
| 基础配置 | 管理站点、子流域、断面、阈值和模型 profile | 参考对象与版本 |

6.2 预报作业台布局

工作台采用“一图、一线、两侧栏”。中间是二维流域地图；左侧是图层、运行条件和方案选择；右侧根据当前选中对象展示站点、子流域或断面详情；底部是可展开的时间轴和过程线。地图回答“哪里发生了什么”，过程线回答“何时、多少、是否可信”。

时间改变时，地图图层、站点快照、子流域状态和过程线必须使用同一 `as_of` 或 `run_id`，不能各自请求“最新值”。选中表格行可定位站点或断面，勾选图层只改变显示状态，不改变模型数据。

6.3 前端目录和组件规则

apps/web/src/
  pages/
    monitoring/
    forecast-workbench/
    run-archive/
    system-config/
  features/
    stations/
    subbasins/
    forecasts/
    states/
    layers/
  components/
    map/
    charts/
    tables/
    run-panel/
    quality-badge/
  services/
    api-client/
    websocket/
    sse/
  stores/
  types/

组件只处理一种职责。例如 `StationLayer` 只绘制站点，`BasinStateLayer` 只绘制子流域状态，`HydrographChart` 只绘制过程线，`ForecastRunPanel` 只创建和跟踪运行，`RunArchiveTable` 只查询和筛选档案。地图组件不负责模型调用，图表组件不负责状态编辑，运行按钮不拼接 NC 文件名。

开发环境可以有 Mock 数据，但必须通过显式的 `VITE_DATA_MODE=mock` 开关启用，并在界面明显标识为演示模式。生产模式下接口失败必须展示“数据不可用”和具体来源状态，绝不能自动生成模拟值。

七、本地部署、配置与运维

7.1 服务组成

第一期部署由以下服务组成。它们可以在一台工作站或服务器上运行，使用 Docker Compose 固定版本和挂载目录。

reverse-proxy
  -> web: Vue 静态文件
  -> api: FastAPI REST、WebSocket、SSE
  -> worker: 预处理、模型运行、NetCDF 写入
  -> postgres: PostgreSQL + PostGIS
  -> data-products volume: NC 产品、清单、原始文件

本地研究开发可以只将 PostgreSQL 容器化，API 和 Worker 在 Python 虚拟环境中运行，便于调试模型。部署到业务主机时，Web、API、Worker 和数据库统一由 Compose 管理。无论哪种方式，`DATA_ROOT` 必须映射到稳定的数据磁盘，而不能使用容器临时目录。

7.2 配置项

机密信息不提交到 Git。每个环境只保留 `.env.example`，实际密码、令牌和路径通过 `.env` 或部署平台密钥注入。

| 配置项 | 含义 |
| --- | --- |
| `DATABASE_URL` | PostgreSQL 连接串 |
| `DATA_ROOT` | NC 产品和原始资料的根目录 |
| `MODEL_CODE_VERSION` | 当前模型发布版本或 Git 提交号 |
| `FORECAST_SCHEDULE` | 滚动预报计划，例如每小时或每三小时 |
| `QC_PROFILE` | 当前质量控制规则版本 |
| `APP_TIMEZONE` | 业务显示时区；存储统一采用 UTC |
| `CORS_ORIGINS` | 允许访问 API 的前端地址 |

定时预报由 Windows 任务计划程序、cron 或容器调度触发 API 或命令行入口，不由浏览器定时器触发。任务计划只负责“何时启动”，实际的幂等检查、重试和运行建档仍由 API/Worker 完成。

7.3 备份与恢复

每日备份 PostgreSQL，同时备份新增或变更的 NetCDF 产品和运行清单。恢复时先恢复数据库，再根据 `data_asset` 校验文件路径、大小和 SHA-256；若文件缺失，运行档案必须明确标记为不可复现，而不是返回错误的旧结果。

至少每月演练一次“从备份恢复一个历史 `run_id` 并重新读取其结果”的流程。该演练是对“SQL + NC 协同”是否真实可用的最低检验。

八、实现里程碑与验收条件

8.1 建设顺序

前端不应先于数据合同和模型运行档案单独开工。推荐按以下顺序推进，每个里程碑都需要有可运行样例和验收结果。

| 里程碑 | 交付内容 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| M0：规则冻结 | 试点流域、时间步长、对象编码、产品清单、版本规则 | 一张对象关系图和一份接口/变量字典经确认 |
| M1：数据底座 | PostGIS 基础对象、观测原始表、QC 规则、产品目录 | 可导入一个历史洪水过程并追溯到原始记录 |
| M2：入模与模型 | `forcing.nc`、模型核心 CLI、状态快照、结果产品 | 一个历史场次可重复运行，水量与时间轴通过检查 |
| M3：运行服务 | FastAPI、Worker、`model_run`、SSE 进度、运行档案 | 创建运行后可查询进度、结果、日志和全部依赖版本 |
| M4：作业台 | 监视、预报、档案三类页面，地图和过程线联动 | 业务人员能完成一次预报、查看状态、回查 `run_id` |
| M5：高寒区验证 | 融雪与冻土模块参数、历史场次比较、诊断图 | 能说明高寒区过程启用前后的差异与适用范围 |
| M6：试运行 | 定时预报、备份、故障处理、操作手册 | 连续试运行期间无结果覆盖，抽样运行可复现 |

8.2 一期验收指标

| 类别 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 可复算 | 任意一个已发布 `run_id` 可定位输入产品、参数、状态、代码版本、结果和日志 |
| 状态连续性 | 连续两次预报的状态时间无断裂；资料订正触发新状态链而不覆盖旧链 |
| 数据质量 | 每个入模产品有版本、校验码和 QC 摘要；缺测和替代资料可见 |
| 模型正确性 | 水量平衡、单位、时间步长、状态范围和断面序列长度自动检查 |
| 前端一致性 | 同一 `run_id` 下地图、表格、过程线和指标引用同一数据版本 |
| 运维性 | API、Worker、数据库和文件库的故障可定位；备份恢复演练成功 |

8.3 开工前必须确定的六项事实

这些不是技术团队可以凭空替用户决定的参数，必须在 M0 前明确并写入配置与文档。

业务时间步长：小时、三小时还是日尺度；它决定数据聚合、状态保存和预报时效。

预报降水来源：数值预报、雷达临近预报、情景雨量还是人工方案；它决定未来 forcing 的数据产品。

试点断面与可用历史洪水场次：这是率定、验证和预报验收的共同基准。

高寒区过程的一期边界：只做雨雪相态、度日融雪和冻土经验修正，还是已有可验证的更复杂模块。

站网资料到达方式与订正规则：文件、数据库、HTTP、串口或人工导入；原始值和采用值如何区分。

部署目标：本地单机、办公室局域网服务器还是后期云主机；它决定身份认证、备份和网络配置的力度。

九、第一批开发任务

建立 Git 仓库结构、Python 虚拟环境、Vue 3 工程和 Docker Compose 骨架。

用 Alembic 创建 `ref`、`obs`、`catalog`、`model`、`ops` 五类最小表，并导入一个流域的空间对象。

冻结站点、子流域、河段、断面、变量和单位字典，禁止在脚本中自由拼写编码。

导入一个已知历史洪水场次的原始观测，形成可审计的 QC 与采用值记录。

生成第一个 `forcing.nc`，登记其变量、时间范围、校验码和上游来源。

把现有新安江计算整理为纯 Python 模型核心，并为输入输出、状态范围和水量平衡写单元测试。

实现状态快照、历史回算和一次正式预报的 `run_id` 档案。

实现 FastAPI 的运行创建、运行查询、过程线查询和 SSE 进度接口。

实现二维预报作业台的最小闭环：地图选断面、创建运行、查看过程线、进入档案。

配置定时任务、备份、恢复演练和试运行日志，之后再扩展率定、复杂诊断和更多高寒区过程。

十、结论

你的“PostgreSQL + NetCDF 协同”判断应作为平台的基础原则保留，而且应比界面技术更早落地。PostgreSQL/PostGIS 管对象、空间关系、观测采用值、版本、运行档案和索引；NetCDF 管 forcing、状态和结果矩阵；Python 管预处理、模型和运行编排；Vue 作业台只消费稳定 API。

三峡项目可以教会本项目如何把站点、地图、过程线、预警和运行进度组织成可用的作业台，但不能决定你的数据真相、状态继承或可复算机制。第一期先做一个流域、一条完整运行链和一个二维作业台，后续无论增加高寒区过程、更多流域还是更复杂的展示，都有稳定的技术底座可依托。